Итоговый вердикт перед стартом разработки: да, проект можно запускать в реализацию; критических незакрытых противоречий между ТЗ, матмоделью, схемами и 3D-представлением я не вижу, а оставшиеся вопросы уже правильно вынесены из канона в Open Questions Register и Reopen Triggers. Канон трёх документов синхронизирован: V10.0-r1 прямо объявляет, что источником истины является связка ТЗ + Math Model v6.3 + Schematics V4, а матмодель закреплена как sealed pre-live specification для Tasks 21/24/29/30.

### TRIZ

С точки зрения TRIZ проект дошёл до зрелого состояния: ключевые противоречия уже не “висят в воздухе”, а оформлены как решения канона — Fast Lane autonomy, two-transaction model, Config Governance Partition, Silence Debt как diagnostic-only, Feasibility Temporal Contract, Hysteresis, Spec Freeze. Это означает, что система больше не пытается одновременно быть и исследовательским комбайном, и торговой машиной: V10 остаётся Research & Signal Canon, а V10.1+/V11 намеренно вынесены за границу.
Оставшиеся активные противоречия уже не архитектурные, а прикладные:

- безопасность и честность сигнала против частоты directional outputs;

- детерминизм и sealed-режим против необходимости heuristic-tuning;

- полнота надзора за системой против риска превратить first live в перегруженную поддержку ядра.
Но эти противоречия уже не требуют новой модели — они управляются через Heuristic config, Open Questions Register, Kill Criteria и RT-01..RT-11.

### Systems Thinking

Системно проект выглядит хорошо собранным. Самое сильное место — жёсткое разделение core loop и support loops: в стратегическом документе роли системы разведены так, что только Core Loop влияет на direction/weights, guardrails только suppress/cap, prior layer влияет косвенно, а support loops не должны незаметно вмешиваться в направление. Это один из лучших признаков зрелости всей системы.
Схемы и 3D-модель усиливают эту картину. Они показывают не только архитектуру, но и “горячий коридор” системы: Tx_Feedback Step 0 → Tx_Forecast → D_t=Ψ → Step 11 Feasibility → Y_t/X_exec → audit/queue, а также отдельный governance-кластер (Config Governance, Change Manager, Open Questions, Silence Debt). То есть теперь видно не только “что считается”, но и “где система реально может перегреваться или расслаиваться при эксплуатации”.
Незакрытые системные вопросы остались только в виде честно зафиксированных open questions: lifecycle governance-state, backlog slow feedback, persistent degraded operation, observer robustness, human authority load realism. Это уже не пробел канона, а roadmap наблюдения после начала реализации и live/shadow-live.

### First Principles

По first principles модель стала очень честной. Она прямо говорит три главные вещи:

- устойчивость не равна предсказательной силе;

- детерминизм не равен правильности;

- conformal coverage не равна edge.
Это очень важный момент: система не строит ложную уверенность из своей собственной строгости. Кроме того, эпистемическая архитектура AXM / PRI / PAT сильна именно тем, что разделяет невозможное, вероятное и наблюдаемое, а 19 priors и 9 axioms задают начальный каркас интерпретации рынка без притворства, будто рынок “полностью выучен”.
Главный first-principles вопрос, который остаётся открытым, один: существует ли вообще устойчивый edge на выбранных активах и горизонтах. Документы этого не скрывают: baseline_delta > 0 и само существование edge вынесены в открытые фундаментальные вопросы и привязаны к kill criteria. Это не слабость проекта, а признак интеллектуальной честности.

### Scientific Method

Научная дисциплина у проекта сильная. В каноне уже есть:

- pre-registration;

- OOS, walk-forward, baseline comparison;

- HYP-MM-001..008;

- Shock Lab SL-01..SL-12;

- statistical power notes;

- sequential testing protocol;

- artifact schema;

- explicit open questions and reopen triggers.
То есть проект не только “описывает умную систему”, а создаёт контур, в котором можно честно получить отрицательный результат. И это очень важно: научно зрелая система — это не та, которая обещает успех, а та, у которой есть формальные условия признать, что edge не найден. Именно поэтому Kill Criteria и OQ-07/OQ-24 — не неприятное приложение, а часть научного ядра проекта.
Единственное методологическое ограничение, которое надо помнить: значительная часть early testing всё равно проверяет сначала fidelity-to-canon, а не truth-of-edge. Это нормально на pre-live стадии, но команда должна понимать разницу и не путать “код соответствует модели” с “модель бьёт рынок”.

### OODA Loop

По OODA проект уже выглядит пригодным к разработке. Самое важное закрыто:

- Fast Lane не должен ждать Claude, KB или slow explainability;

- Tx_Feedback и Tx_Forecast разведены;

- Step 14 — commit point;

- Step 15 вынесен из транзакции;

- Step 11 временно развязан через Feasibility Temporal Contract;

- P6a и P6b разделены;

- fallback и degraded semantics описаны.
Это значит, что главный OODA-риск уже сместился с уровня модели на уровень реализации: scheduler, storage, timeouts, queue discipline, state registry и observability. То есть следующий риск — уже не “неясно, что строить”, а “надо построить именно так, как написано”.
С практической точки зрения это очень хороший момент для старта.

### Control Theory

С позиции control theory ядро проекта достаточно сильное, чтобы начинать реализацию:

- есть explicit hybrid modes R1–R6;

- есть A_r matrices;

- есть Multiple Lyapunov;

- есть ADT τ=71;

- есть Reset Maps;

- есть Shock Score, Brake, PI-lite, adaptive rates, hysteresis, B_sev, E_ctrl;

- есть split между current-cycle и next-cycle semantics.
Да, полноценное аналитическое доказательство для всего supervisory shell поверх ядра не закрыто до конца — и это честно вынесено в OQ-22. Но для V10 это уже не блокер: доказанное ядро достаточно сильное, а всё, что сверху, правильно оформлено как monitored shell, а не как “уже абсолютно доказанная физика системы”.

## Остались ли незакрытые вопросы

Да, но не как дыры в спецификации, а как осознанно открытые вопросы, уже вынесенные в Open Questions Register. Их можно свести к нескольким главным группам:

- Live-валидация сигнала
Conformal UQ under distribution shift, калибровка r_t_conf, rare regime imbalance, class balance Y_t, existence of edge, calibration under structural breaks.

- Implementation / load reality
degraded substitute bias accumulation, persistent degraded ceiling, governance lifecycle, queue capacity, observer robustness, human authority load realism, reopen-trigger sensitivity, concurrent hysteresis interaction.

- Сознательно отложенное до V10.1+
causal proxy quality, NP controller minimality, prior-outcome feedback, long-term prior evolution. Это не надо трогать до тех пор, пока не пройдены gates.

- Фундаментальные вопросы
оптимальность B_sev, rho_H, supervisory shell full proof, Bayesian optimality c_base, существование edge на выбранных горизонтах.

То есть незакрытые вопросы есть, но это уже не незавершённость проекта, а честно документированная граница знания.

## Что я бы обязательно добавил со своей стороны перед стартом разработки

Не новую архитектуру, а четыре жёстких организационных правила:

1. Строить только по MDC и только по RUNTIME-CRITICAL в первой итерации.
В самой модели это прямо прописано: сначала критические блоки, затем observable, offline и gated не тащить в first live. Команда должна выдержать этот приоритет без “ну давайте ещё сразу…”

2. Ввести реальный spec-discipline в коде.
Каждый merge по Tasks 21/24/29/30 должен проверяться против разделов 40, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57. Не “примерно соответствует”, а буквально по canonical order и schema contracts. Иначе архитектурная строгость быстро расползётся.

3. С первого дня логировать не только прогнозы, но и признаки деградации.
Самые важные early-live индикаторы:
COMMITTED degraded + FALLBACK_COMMITTED rate, r_t_conf collapse, Y_t class balance, baseline_delta, SD-2/SD-3, queue backlog, pending_review duration. Это уже отражено в OQ и RT, значит надо делать это не “потом”, а сразу.

4. Не размывать границу V10.
Нельзя преждевременно тянуть в реализацию:

- lambda_phi;

- NP controller;

- order-flow completeness;

- trading/execution layer.
В документах эта граница проведена правильно; если её нарушить на старте, система почти наверняка потеряет реализуемость.

## Окончательное заключение

Моё окончательное заключение перед началом разработки такое:

Проект можно начинать реализовывать.
Архитектурно канон достаточно зрелый, математически ядро достаточно сильное, системно границы проведены правильно, а незакрытые вопросы уже не скрытые, а явно вынесенные в Open Questions Register и Reopen Triggers.

Я не вижу причин откладывать разработку ради ещё одной итерации проектирования.
Правильный следующий шаг — не новый раунд расширения, а:

- реализация Tasks 21/24/29/30 по sealed-канону;

- replay по числовым сценариям из Implementation Guide;

- pre-live implementation audit;

- затем shadow/live validation с наблюдением OQ-01..OQ-25 и RT-01..RT-11.

Если сформулировать в одной фразе:

не всё доказано про рынок, но почти всё, что можно было доказать и зафиксировать на уровне инженерного канона, уже доказано и зафиксировано. Этого достаточно, чтобы начинать строить.