CRYPTO INTELLIGENCE SYSTEM

Техническое задание v3.0 — Финальная версия

Апрель 2026  |  Конфиденциально  |  Все компоненты системы

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ Не торговый алгоритм — когнитивная система где человек и ИИ вместе исследуют рынок как учёные. Система накапливает как позитивные так и негативные знания, ранжирует источники по реальному влиянию, сравнивает открытия с классикой и со временем строит живую прогностическую модель основанную исключительно на подтверждённых закономерностях.

# 0. ПОЛНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

## 0.1 Все компоненты системы

| № | Компонент | Назначение | Слой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MARKET_MIND | Наши открытия: паттерны, гипотезы, модель | Ядро |
| 2 | NEGATIVE KNOWLEDGE | Антипаттерны, кластеры ошибок, инверсии | Ядро |
| 3 | KNOWLEDGE_BASE | Книги, YouTube, академические статьи | Классика |
| 4 | NEWS ENGINE | Новости реального времени + источники | Контекст |
| 5 | TRUST SYSTEM | Рейтинг доверия всех источников | Контекст |
| 6 | ONCHAIN DATA | Блокчейн метрики: Exchange flows, Whale | Данные |
| 7 | MACRO CONTEXT | DXY, S&P500, VIX, ставка ФРС | Данные |
| 8 | MARKET REGIME | Определение бычий/медвежий/боковой рынок | Данные |
| 9 | CAUSALITY ENGINE | Различение корреляции и причинности | Аналитика |
| 10 | PATTERN DECAY | Мониторинг деградации паттернов | Аналитика |
| 11 | USER PROFILE | Стиль анализа, предпочтения, известные ошибки | Аналитика |
| 12 | TIMEFRAME HIERARCHY | Приоритет старшего таймфрейма | Модель |
| 13 | LIVE MODEL | Живая прогностическая модель | Модель |
| 14 | REST API | Внешний доступ, Telegram, мобайл | Инфра |
| 15 | AUTO BACKUP | Ежедневный бэкап на облако | Инфра |
| 16 | STREAMLIT UI | Интерфейс: два монитора, чат, графики | Интерфейс |

## 0.2 Полная структура диска D:\

D:\MARKET_MIND\ ← корень всей когнитивной системы (1TB) │ ├── 🧠 CORE\ ← ЯДРО │ ├── market_mind\ │ │ ├── meta\ ← инструкции для Claude │ │ │ ├── how_to_read_me.md │ │ │ ├── session_log.json │ │ │ └── index.json ← граф всех связей │ │ ├── core\ │ │ │ ├── session_state.json │ │ │ ├── market_structure.json │ │ │ └── btc_dominance_logic.json │ │ ├── patterns\ │ │ │ ├── confirmed\ ← работают │ │ │ ├── testing\ ← проверяются │ │ │ ├── rejected\ ← не работают │ │ │ └── decayed\ ← деградировали │ │ ├── hypotheses\active¦archived │ │ ├── correlations\ │ │ │ ├── btc_vs_alts.json │ │ │ ├── timeframe_matrix.json │ │ │ └── macro_crypto.json │ │ └── models\ │ │ ├── current_vN.json │ │ ├── versions\ │ │ └── predictions_log.json │ │ │ └── negative_knowledge\ │ ├── raw\ ← отдельные негативные идеи │ ├── clusters\ ← сгруппированные направления │ ├── inversions\ ← инвертированные → стали позитивными │ └── insights\ ← выводы из кластеров │ ├── 📚 KNOWLEDGE_BASE\ ← КЛАССИКА │ ├── books\raw¦chunks │ ├── youtube\raw¦chunks │ ├── research\raw¦chunks │ ├── web\raw¦chunks │ ├── embeddings\ │ └── index\ ← ChromaDB │ ├── 📰 NEWS\ ← НОВОСТИ │ ├── raw\ ← по дням │ ├── classified\ ← с типом и тональностью │ ├── correlations\ ← новость → движение рынка │ └── alerts\ ← критические новости │ ├── ⭐ TRUST_SYSTEM\ ← РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ │ ├── sources_registry.json ← все источники + Trust Score │ ├── verification_log.json ← лог проверок │ └── trust_history\ ← как менялся рейтинг │ ├── ⛓ ONCHAIN\ ← БЛОКЧЕЙН ДАННЫЕ │ ├── exchange_flows\ │ ├── whale_movements\ │ └── metrics\ ← SOPR, MVRV, NVT, Funding │ ├── 🌍 MACRO\ ← МАКРО КОНТЕКСТ │ ├── dxy.json │ ├── sp500.json │ ├── vix.json │ └── fed_rate.json │ ├── 👤 USER_PROFILE\ │ ├── profile.json ← стиль анализа │ └── bias_log.json ← известные ошибки │ ├── ⚙️ ENGINE\ ← ДВИЖОК │ ├── context_loader.py │ ├── insight_saver.py │ ├── backtester.py │ ├── knowledge_ingester.py │ ├── knowledge_search.py │ ├── news_collector.py │ ├── news_classifier.py │ ├── trust_updater.py │ ├── onchain_collector.py │ ├── macro_collector.py │ ├── regime_detector.py │ ├── causality_analyzer.py │ ├── pattern_decay_monitor.py │ ├── model_builder.py │ └── api_server.py ← FastAPI REST │ └── 💾 BACKUP\ ├── daily\ ← ежедневные снимки └── export\ ← Markdown отчёты

## 0.3 Глобальные технические правила

⏱ ЕДИНОЕ ВРЕМЯ Всё хранится в UTC. Binance, новости, on-chain, макро — всё приводится к UTC при сохранении. Отображение в UI — в локальной зоне пользователя (Europe/Kiev). Без исключений.

📦 ВЕРСИОНИРОВАНИЕ Каждый паттерн, гипотеза, версия модели содержат: market_regime_at_creation, btc_price_at_creation, cycle_phase. Это позволяет понять в каком контексте было сделано открытие.

🔗 ГРАФ СВЯЗЕЙ index.json — центральный граф всех связей системы. Каждый новый файл регистрируется в индексе с указанием связей с другими узлами. Claude использует граф для навигации по базе знаний.

# ЭТАП 1 — ЯДРО СИСТЕМЫ (Недели 1-2)

📌 ЦЕЛЬ ЭТАПА 1 Запустить рабочую среду: MARKET_MIND + Streamlit интерфейс + чат с Claude. После этого этапа можно начинать аналитические сессии и накапливать знания.

## Задача 1.1 — Инициализация всей структуры

Создай полную инициализацию системы. Файл: D:\MARKET_MIND\setup\initialize_system.py Создать ВСЮ структуру папок согласно архитектуре v3.0. Создать meta/how_to_read_me.md: Раздел 1: Порядок загрузки при старте сессии 1. session_state.json — где остановились 2. user_profile/profile.json — стиль пользователя 3. Топ-10 паттернов по confidence 4. Все активные гипотезы 5. Текущий market_regime 6. Последние новости (24ч) 7. Текущая версия модели Раздел 2: Нотация паттернов [BTC:dom↓>2%] → [ETH:↑] [window:4h] [lag:2-6h] [conf:0.78] [regime:bull] [causality:correlation] Раздел 3: Нотация антипаттернов [NEG:RSI>70→sell] [regime:bull] [loss_rate:0.71] [cluster:oscillator_sell_bull] [inversion:PAT_023] Раздел 4: Trust Score — как интерпретировать Раздел 5: Что делать в первые 5 минут новой сессии Создать core/session_state.json (полный шаблон): { "last_session": null, "active_hypothesis": null, "current_symbol": "BTCUSDT", "current_timeframe": "4h", "current_regime": "unknown", "pending_tests": [], "conversation_summary": "", "knowledge_base_ready": false, "news_engine_ready": false, "onchain_ready": false } Создать user_profile/profile.json: { "preferred_timeframes": ["4h", "1d"], "analytical_style": "unknown", "risk_tolerance": "medium", "preferred_indicators": [], "known_biases": [], "strong_areas": [], "session_count": 0 } Создать meta/index.json — пустой граф связей. Вывести полный отчёт о созданных файлах.

## Задача 1.2 — Загрузчик контекста (эффект моргания)

Создай модуль загрузки контекста. Файл: D:\MARKET_MIND\engine\context_loader.py load_full_context() → str: Собирает system prompt в порядке из how_to_read_me.md Лимит: 8000 токенов. Автосжатие при превышении. Включает: session_state, user_profile, паттерны, гипотезы, regime, новости 24ч, модель. save_session_results(summary, patterns, hypotheses, biases): Обновляет session_state.json Добавляет в session_log.json Обновляет user_profile если выявлены новые bias Обновляет index.json get_context_breakdown() → dict: Показывает сколько токенов занимает каждый компонент

## Задача 1.3 — Streamlit интерфейс (полная версия)

Создай Streamlit приложение. Файл: C:\КОДИНГ\MARKET ANALYSIS\streamlit_app.py pip install: streamlit plotly anthropic python-binance pandas python-dotenv chromadb sentence-transformers fastapi uvicorn БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ: • Символ: BTCUSDT ETHUSDT BNBUSDT + кастомный • Таймфрейм: 1m 5m 15m 1h 4h 1d • Индикаторы (чекбоксы): RSI MACD BB EMA Volume • Статус системы: паттернов, антипаттернов, текущий режим рынка, Trust Score активных источников • Статусы компонентов: ✅/❌ для каждого модуля ВКЛАДКА 1: 📊 График • Свечной Plotly — 200 свечей • Индикаторы на графике • Маркеры новостей (вертикальные линии с иконками) • Маркеры on-chain событий (крупные переводы) • Текущая цена, изменение 24ч, объём • Мини-панель: текущий режим рынка + macro статус • Автообновление каждые 30 секунд ВКЛАДКА 2: 💬 Анализ с Claude • История чата • При отправке автоматически добавлять: - context_loader.load_full_context() - Данные рынка (10 свечей + индикаторы) - Текущий режим рынка - Последние новости 24ч с Trust Score - On-chain сигналы (если ready) - Macro контекст • После ответа Claude — блок сравнения с классикой (если knowledge_base_ready) • Кнопки: 💾 Сохранить ¦ 👎 Отметить негативным 🔬 Бэктест ¦ ⚡ Сравнить с классикой ВКЛАДКА 3: 🔬 Бэктест • Выбор паттерна (позитивного или негативного) • Период 30/90/180/365 дней • Метрики + график signals + equity curve • Кнопка "Проверить инверсию" для негативных ВКЛАДКА 4: 📚 База знаний (если ready) • Поиск по классическим источникам • Добавление: PDF / YouTube URL / веб-страница • Trust Score каждого источника ВКЛАДКА 5: 📰 Новости (если ready) • Лента последних новостей с Trust Score источника • Фильтр по типу и важности • График: новость → движение цены ВКЛАДКА 6: 🎯 Прогноз (если модель v1+ готова) • Прогноз с объяснением паттернов • Сработавшие/несработавшие паттерны • Антипаттерны-фильтры • Сравнение с классическими сигналами ВКЛАДКА 7: ⭐ Trust Scores • Таблица всех источников с рейтингами • История изменений Trust Score • Кнопка ручной корректировки МОДЕЛЬ API: claude-sonnet-4-20250514 КЛЮЧ: .env → ANTHROPIC_API_KEY

## Задачи 1.4-1.6 — Базовые модули

| Модуль | Файл | Ключевые функции |
| --- | --- | --- |
| InsightSaver | engine/insight_saver.py | save_hypothesis, save_pattern, save_negative, close_hypothesis, generate_session_summary |
| Backtester | engine/backtester.py | run_backtest, test_inversion, compare_versions, visualize_backtest |
| AutoLauncher | start_system.bat | Проверка компонентов, загрузка контекста, запуск Streamlit |

# ЭТАП 2 — ЗНАНИЯ И КОНТЕКСТ (Месяц 2)

📌 ЦЕЛЬ ЭТАПА 2 Добавить внешний контекст: классические знания, новости, on-chain данные, макро. Включить Trust System. После этапа система понимает НЕ ТОЛЬКО что происходит на графике, но и ПОЧЕМУ.

## 2A. KNOWLEDGE_BASE — Классические знания

Задача 2A.1 — Инициализация Knowledge Base

Файл: D:\MARKET_MIND\setup\initialize_knowledge_base.py pip install: chromadb sentence-transformers pypdf2 youtube-transcript-api beautifulsoup4 requests 1. Создать структуру папок KNOWLEDGE_BASE 2. Инициализировать ChromaDB коллекцию "market_knowledge" Модель эмбеддингов: all-MiniLM-L6-v2 3. Создать sources_registry.json (пустой) 4. Обновить session_state: knowledge_base_ready = false (станет true после загрузки первого источника)

Задача 2A.2 — Загрузчик источников

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\knowledge_ingester.py ingest_pdf(path, metadata) → int: Chunks по 500 слов, перекрытие 100. metadata: {source, type:"book", author, year, applicability_domain: "crypto¦stocks¦general"} ingest_youtube(url, metadata) → int: youtube-transcript-api. Поддержка ru+en. Chunks по 300 слов. ingest_url(url, metadata) → int: BeautifulSoup. Очистка от HTML. ingest_batch(source_list) → dict: Пакетная загрузка с прогресс-баром. Дедупликация по URL/path. ПРИОРИТЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ: Книги: Мёрфи ТА, Элдер, Вайнштейн, Вильямс, Рашке Street Smarts, PlanB S2F статьи YouTube: Benjamin Cowen, InvestAnswers, CoinBureau Research: arxiv.org crypto prediction papers Web: Investopedia индикаторы, Glassnode Insights

Задача 2A.3 — RAG поиск и сравнение с классикой

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\knowledge_search.py search(query, n=5) → list[dict]: Семантический поиск в ChromaDB. Возвращает chunks с relevance_score и Trust Score источника. compare_with_hypothesis(hypothesis) → dict: 1. Ищет top-10 релевантных chunks 2. Взвешивает по Trust Score источника 3. Отправляет в Claude API для анализа 4. Возвращает: { verdict: "совпадает¦противоречит¦новое", confidence: 0.85, analysis: "...", sources: [{name, trust_score, relevance}], novelty_score: 0.0-1.0, key_differences: [...] }

## 2B. NEWS ENGINE — Новости и источники

Задача 2B.1 — Сборщик новостей

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\news_collector.py pip install: requests feedparser schedule Источники (в порядке приоритета): 1. CryptoPanic API (бесплатный tier) GET https://cryptopanic.com/api/v1/posts/ ?auth_token=TOKEN&currencies=BTC,ETH 2. NewsAPI.org GET https://newsapi.org/v2/everything ?q=bitcoin+crypto&apiKey=KEY 3. RSS ленты (feedparser): CoinDesk: https://www.coindesk.com/arc/outboundfeeds/rss/ CoinTelegraph: https://cointelegraph.com/rss Decrypt: https://decrypt.co/feed Glassnode: https://insights.glassnode.com/rss/ collect_news(symbols=["BTC","ETH"], hours=24) → list: Собирает новости за последние N часов Дедупликация по заголовку (fuzzy match) Сохраняет в news/raw/{date}.json Запуск: каждые 15 минут через schedule

Задача 2B.2 — Классификатор новостей

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\news_classifier.py classify_news(news_item) → dict: Отправляет в Claude API для классификации. Возвращает: { type: "regulatory¦tech¦macro¦hack¦manipulation¦rumor", scope: "single_coin¦market_wide¦macro", sentiment: "positive¦negative¦neutral", importance: "critical¦high¦medium¦low", affected_coins: ["BTC", "ETH"], source_credibility: trust_score из Trust System, weighted_importance: importance * trust_score } Сохраняет в news/classified/{date}.json track_news_impact(news_id, hours_after=24) → dict: Через 24 часа после новости — измеряет реальное движение цены. Сохраняет в news/correlations/ Обновляет Trust Score источника через trust_updater.

## 2C. TRUST SYSTEM — Рейтинги доверия

Задача 2C.1 — Реестр источников

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\trust_updater.py Структура записи источника в sources_registry.json: { "source_id": "cointelegraph", "name": "CoinTelegraph", "type": "news¦book¦youtube¦research¦web", "url": "https://cointelegraph.com", "trust_dimensions": { "price_predictions": 0.5, ← точность прогнозов цены "factual_reporting": 0.5, ← точность фактов "regulatory_news": 0.5, ← регуляторные новости "market_impact": 0.5, ← реальное влияние на рынок "crypto_applicability": 0.5, ← применимо к крипто "manipulation_risk": 0.5 ← риск манипуляции }, "overall_trust": 0.5, ← взвешенное среднее "sample_size": 0, ← кол-во проверок "auto_weight": true, ← авто-обновление "notes": "", "created": "2026-04-15", "last_updated": "2026-04-15" } update_trust(source_id, dimension, prediction, actual): Сравнивает что источник предсказал с тем что случилось. Обновляет trust_dimensions по формуле EMA: new_score = old_score * 0.9 + actual_accuracy * 0.1 (медленное обновление, защита от случайных флуктуаций) get_weighted_news(news_list) → list: Возвращает новости отсортированные по weighted_importance = importance * trust_score источника flag_source(source_id, reason): Помечает источник как подозрительный. При trust < 0.2 — автоматический флаг "low_trust".

# ЭТАП 3 — РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ (Месяц 2-3)

📌 ЦЕЛЬ ЭТАПА 3 Подключить on-chain данные и макроэкономический контекст. Добавить определение режима рынка. После этапа система видит полную картину: цена + новости + блокчейн + макро.

## 3A. ON-CHAIN DATA

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\onchain_collector.py Источники (бесплатные): Glassnode API (базовый бесплатный тир): https://api.glassnode.com/v1/metrics/ CryptoQuant (публичные эндпоинты) Blockchain.info API (Bitcoin метрики) Метрики для сбора: exchange_inflow: приток монет на биржи (медвежий сигнал) exchange_outflow: отток монет с бирж (бычий сигнал) active_addresses: активность сети whale_transactions: переводы > $1M funding_rate: ставки финансирования фьючерсов open_interest: открытый интерес по фьючерсам sopr: Spent Output Profit Ratio mvrv: Market Value to Realized Value collect_onchain(symbol, metric, days=30) → DataFrame get_onchain_signals() → dict: Возвращает текущие сигналы: { "exchange_pressure": "high¦medium¦low", "whale_activity": "accumulation¦distribution¦neutral", "leverage_risk": "high¦medium¦low", "overall_onchain_sentiment": "bullish¦bearish¦neutral" }

## 3B. MACRO CONTEXT

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\macro_collector.py Источники: Yahoo Finance API (yfinance): DXY, SPY, VIX FRED API (бесплатный): ставка ФРС, инфляция CPI pip install: yfinance fredapi collect_macro() → dict: { "dxy": { "value": 104.2, "change_1w": -0.8, "signal": "weakening_dollar→crypto_bullish" }, "sp500": { "value": 5200, "change_1w": 1.2, "correlation_btc_30d": 0.67 }, "vix": { "value": 18, "signal": "low_fear" }, "fed_rate": { "value": 5.25, "next_meeting": "2026-05-07", "market_expectation": "hold" }, "macro_regime": "risk_on¦risk_off¦neutral" } Обновление: раз в час для рыночных данных, раз в день для ставки ФРС.

## 3C. MARKET REGIME DETECTION

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\regime_detector.py detect_regime(symbol="BTCUSDT") → dict: Определяет текущий режим рынка на основе: 1. Технических данных (BTC цена vs 200MA) 2. On-chain сигналов (если ready) 3. Макро контекста (VIX, DXY) 4. Доминации BTC Возвращает: { "primary_regime": "bull¦bear¦sideways¦capitulation¦euphoria", "cycle_phase": "early¦mid¦late¦transition", "confidence": 0.78, "btc_dominance_trend": "rising¦falling¦stable", "risk_level": "high¦medium¦low", "reasoning": "BTC выше 200MA, низкий VIX, ..." } ВАЖНО: Режим рынка записывается в session_state.json и передаётся Claude в каждом запросе. Каждый паттерн при сохранении получает текущий режим. Обновление: раз в 4 часа + при каждом старте сессии.

# ЭТАП 4 — АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ (Месяц 3)

📌 ЦЕЛЬ ЭТАПА 4 Добавить интеллектуальные модули: анализ причинности, мониторинг деградации паттернов, Negative Knowledge кластеры. Система начинает не просто собирать знания, но и оценивать их качество во времени.

## 4A. NEGATIVE KNOWLEDGE — Антипаттерны

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\insight_saver.py (дополнение) save_negative(hypothesis, test_result, context) → str: Создаёт файл negative_knowledge/raw/{id}.json: { "id": "NEG_{timestamp}", "hypothesis": "RSI > 70 → разворот вниз", "symbol": "BTCUSDT", "timeframe": "4h", "regime_at_test": "bull_2024", "loss_rate": 0.71, "sessions_tested": 3, "cluster_tags": ["oscillator_sell", "bull_market"], "linked_negatives": [], "cluster_insight": null, "inversion_tested": false, "inversion_result": null, "never_revisit": false, "revisit_condition": "только в медвежьем рынке", "status": "active_negative" } analyze_negative_clusters() → list: Группирует негативные идеи по cluster_tags. Если в кластере >= 5 идей: Создаёт файл negative_knowledge/clusters/{tag}.json Формирует cluster_insight через Claude API: "5 разных гипотез на продажу в бычьем рынке все дали убыток → вывод: в bull рынке классические осцилляторы на продажу не работают" Возвращает список кластеров с инсайтами. test_inversion(neg_id) → dict: Берёт негативную идею, инвертирует логику, запускает бэктест инверсии. Если инверсия profitable → создаёт позитивный паттерн в patterns/confirmed/ со ссылкой на источник-инверсию. В Streamlit: кнопка "👎 Отметить негативным" в чате. Кнопка "🔄 Проверить инверсию" в вкладке Бэктест.

## 4B. CAUSALITY ENGINE — Корреляция vs Причинность

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\causality_analyzer.py analyze_causality(pattern_id) → dict: Для каждого паттерна определяет: 1. Временной лаг (A происходит за N часов до B) 2. Стабильность лага (дисперсия) 3. Исключения (когда паттерн не работает) Возвращает: { causality_type: "causal¦correlation¦spurious", lag_hours: 4.2, lag_std: 1.1, lag_confirmed: true, confounding_factors: ["news_event", "btc_crash"], confidence: 0.82 } Поле causality_type влияет на вес паттерна в модели: causal → вес * 1.0 (полный) correlation → вес * 0.7 (осторожно) spurious → вес * 0.1 (почти игнорируем)

## 4C. PATTERN DECAY — Мониторинг деградации

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\pattern_decay_monitor.py check_all_patterns() → list: Для каждого паттерна в patterns/confirmed/: 1. Берёт данные последних 30 дней 2. Считает accuracy на свежих данных 3. Сравнивает с historical accuracy Если accuracy упала > 20 процентных пунктов: → статус: "degrading" + уведомление в Streamlit Если accuracy упала > 40 процентных пунктов: → перемещает в patterns/decayed/ → создаёт запись в negative_knowledge/raw/ Запуск: автоматически каждое воскресенье в 09:00 UTC. Результат выводится в боковой панели Streamlit. ВАЖНО: Деградировавший паттерн не удаляется — он перемещается в decayed/ с пометкой: "работал в {regime}, перестал в {current_regime}". Может снова стать актуальным при смене режима.

## 4D. USER PROFILE — Профиль аналитика

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\user_profile_manager.py update_profile_from_session(session_data) → None: После каждой сессии анализирует паттерны поведения: - Какие таймфреймы чаще использовались - Какой тип гипотез чаще подтверждается - Где возникали ошибки (bias) Обновляет user_profile/profile.json Структура профиля: { "preferred_timeframes": ["4h", "1d"], "analytical_style": "macro_first¦technical_first¦news_driven", "hypothesis_success_rate": 0.62, "strong_areas": ["regime_change_detection"], "known_biases": [ { "bias": "overestimates_altcoin_rallies", "frequency": 7, "last_occurrence": "2026-04-10" } ], "session_count": 23, "total_patterns_found": 31, "total_negatives_found": 12 } Claude использует профиль для: - Предупреждения о ваших известных ошибках - Адаптации стиля ответов - Фокуса на ваших сильных областях

# ЭТАП 5 — ЖИВАЯ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (Месяц 3-4)

📌 УСЛОВИЕ СТАРТА Этап 5 начинается когда в MARKET_MIND накоплено минимум 20 подтверждённых паттернов И система проработала минимум 30 дней. До этого — накапливаем знания.

## Задача 5.1 — Генератор модели

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\model_builder.py build_model() → dict: 1. Читает patterns/confirmed/ + negative_knowledge/clusters/ 2. Для каждого позитивного паттерна: base_weight = confidence * sqrt(confirmed_cases) causality_mult = {causal:1.0, correlation:0.7, spurious:0.1} regime_filter = valid_in_regimes final_weight = base_weight * causality_mult 3. Для негативных кластеров: anti_weight = loss_rate * cluster_size / 10 (голосуют ПРОТИВ соответствующего направления) 4. Сохраняет в models/current_vN.json 5. Версионирует предыдущую модель predict(symbol, timeframe, market_data) → dict: 1. Определяет текущий режим через regime_detector 2. Применяет только паттерны valid для этого режима 3. Взвешенное голосование позитивных паттернов 4. Вычитает голоса антипаттернов-фильтров 5. Добавляет on-chain и macro сигналы 6. Возвращает: { direction: "up¦down¦neutral", confidence: 0.73, horizon: "4-8h", triggered_patterns: ["PAT_001", "PAT_007"], blocked_by_anti: ["NEG_CLUSTER_003"], onchain_alignment: "bullish", macro_alignment: "risk_on", explanation: "Сработало 3 паттерна из 8...", classic_alignment: "совпадает с RSI divergence" } backtest_model(symbol, days=365) → dict: accuracy, precision, recall, sharpe, max_drawdown compare_model_versions(v1, v2) → dict: Таблица улучшений между версиями. Запись в predictions_log.json: { prediction, actual_result, correct, timestamp } Для автоматической оценки качества через 24ч.

# ЭТАП 6 — ИНФРАСТРУКТУРА (Параллельно)

📌 ЦЕЛЬ ЭТАПА 6 Надёжность, доступность и защита знаний. Эти компоненты строятся параллельно с другими этапами по мере необходимости.

## 6A. REST API — Внешний доступ

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\api_server.py pip install: fastapi uvicorn FastAPI приложение на порту 8502: GET /api/v1/status → Статус всех компонентов системы GET /api/v1/predict?symbol=BTCUSDT&timeframe=4h → Текущий прогноз модели GET /api/v1/patterns?status=confirmed&limit=10 → Список паттернов GET /api/v1/news?hours=24&min_trust=0.6 → Последние новости с фильтром по Trust Score GET /api/v1/trust/{source_id} → Trust Score источника POST /api/v1/hypothesis → Сохранить новую гипотезу Аутентификация: API key в заголовке X-API-Key (ключ хранится в .env → API_KEY) Запуск: uvicorn api_server:app --port 8502 Используется для: Telegram бота, мобильных уведомлений

## 6B. AUTO BACKUP — Защита знаний

Файл: D:\MARKET_MIND\engine\backup_manager.py pip install: google-api-python-client (опционально) daily_backup() → str: 1. Создаёт ZIP архив D:\MARKET_MIND\ (исключая data_cache) 2. Имя файла: MIND_backup_{date}.zip 3. Сохраняет в D:\MARKET_MIND\BACKUP\daily\ 4. Хранит последние 30 дней, старше удаляет 5. Опционально: загружает на Google Drive export_knowledge_report() → str: Создаёт Markdown отчёт всей базы знаний: - Все подтверждённые паттерны - Все антипаттерны и кластеры - Top-10 источников по Trust Score - Текущая версия модели + метрики - История сессий (краткая) Сохраняет в BACKUP/export/report_{date}.md Запуск: ежедневно в 03:00 UTC через schedule

# ДОРОЖНАЯ КАРТА — ПОЛНАЯ

| Этап | Задача | Срок | Результат | Файл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | День 1 | Структура всей системы на диске | initialize_system.py |
| 1 | 1.2 | День 1 | Загрузчик контекста — эффект моргания | context_loader.py |
| 1 | 1.3 | День 2-4 | Streamlit с 7 вкладками | streamlit_app.py |
| 1 | 1.4 | День 4 | Сохранение гипотез и паттернов | insight_saver.py |
| 1 | 1.5 | День 5 | Бэктестинг паттернов | backtester.py |
| 1 | 1.6 | День 5 | Автозапуск одной командой | start_system.bat |
| —— | —— | Нед. 2-4 | Аналитические сессии — накопление паттернов | MARKET_MIND растёт |
| 2A | 2A.1 | Мес. 2 | ChromaDB Knowledge Base | initialize_kb.py |
| 2A | 2A.2 | Мес. 2 | Загрузка книг, YouTube, статей | knowledge_ingester.py |
| 2A | 2A.3 | Мес. 2 | RAG поиск + сравнение с классикой | knowledge_search.py |
| 2B | 2B.1 | Мес. 2 | Сбор новостей реального времени | news_collector.py |
| 2B | 2B.2 | Мес. 2 | Классификация и трекинг влияния новостей | news_classifier.py |
| 2C | 2C.1 | Мес. 2 | Trust System — рейтинги всех источников | trust_updater.py |
| 3A | 3A.1 | Мес. 3 | On-chain данные: exchange flows, whale, funding | onchain_collector.py |
| 3B | 3B.1 | Мес. 3 | Макро контекст: DXY, S&P, VIX, ФРС | macro_collector.py |
| 3C | 3C.1 | Мес. 3 | Определение режима рынка | regime_detector.py |
| 4A | 4A.1 | Мес. 3 | Negative Knowledge + кластеры + инверсия | insight_saver.py + |
| 4B | 4B.1 | Мес. 3 | Анализ причинности паттернов | causality_analyzer.py |
| 4C | 4C.1 | Мес. 3 | Мониторинг деградации паттернов | pattern_decay_monitor.py |
| 4D | 4D.1 | Мес. 3 | User Profile — стиль и ошибки аналитика | user_profile_manager.py |
| 5 | 5.1 | Мес. 4+ | Живая прогностическая модель (≥20 паттернов) | model_builder.py |
| 6A | 6A.1 | Парал. | REST API для внешнего доступа | api_server.py |
| 6B | 6B.1 | Парал. | Автобэкап + экспорт знаний | backup_manager.py |
| ∞ | ∞ | Всегда | Итеративное улучшение модели | ♾️ |

# КАК НАЧАТЬ — ПЕРВЫЙ ПРОМПТ ДЛЯ CLAUDE CODE

Скопируйте этот промпт в Claude Code в папке C:\КОДИНГ\MARKET ANALYSIS:

Изучи файл PROJECT_DESCRIPTION.md в текущей папке. Затем создай полную инициализацию системы согласно ТЗ v3.0. Задача 1: Создай D:\MARKET_MIND\setup\initialize_system.py Скрипт должен: 1. Создать ВСЮ структуру папок системы на диске D:\MARKET_MIND\ (CORE, KNOWLEDGE_BASE, NEWS, TRUST_SYSTEM, ONCHAIN, MACRO, USER_PROFILE, ENGINE, BACKUP) 2. Создать meta/how_to_read_me.md с инструкциями для Claude: - Порядок загрузки контекста при старте сессии - Нотация паттернов и антипаттернов - Как интерпретировать Trust Score - Что делать первым делом в новой сессии 3. Создать все шаблоны JSON файлов: core/session_state.json, meta/index.json, user_profile/profile.json, trust_system/sources_registry.json 4. Инициализировать реестр надёжных источников новостей: CoinDesk, CoinTelegraph, Decrypt, Glassnode с начальным trust_score 0.5 по всем измерениям 5. Вывести полный отчёт о созданных файлах ВАЖНО: Используй существующий код проекта (binance_client.py, technical_indicators.py) — не переписывай его. Проверь что все папки созданы и файлы валидны.

🎯 ФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТА Мы не создаём очередной торговый алгоритм. Мы строим когнитивную систему где человек и ИИ вместе исследуют рынок как учёные. Позитивные знания усиливают модель. Негативные знания защищают от ошибок. Trust System отсеивает шум. Knowledge Base сравнивает наши открытия с тем что уже знает мир. И в пересечении всех этих слоёв рождается уникальное понимание рынка которого нет ни в одной существующей системе.

Crypto Intelligence System  |  ТЗ v3.0 Финальная  |  Апрель 2026  |  Конфиденциально